РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОМАХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЕЛНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19ноября 2012 г.                                                                           № 105

с.Домаха

Об утверждении мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Домаховского сельского поселения

постановляю:

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Домаховского

сельского поселения    согласно приложению № 1.

2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения муниципального   образования Домаховского сельского поселения  в следующем составе:

- Губанова Н.Д. – ведущий специалист администрации    сельского поселения;

- Козин В.И.. – директор Домаховской средней общеобразовательной школы;

- Горбатова Е.Г.-библиотекарь  Домаховской  библиотеки;

- Крючкова О.Ф.-директор  Домаховского сельского Дома Культуры.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 15.12.2012 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4.  Постановление вступает в силу с момента его  обнародования .

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Домаховского сельского поселения                                                          А.Н.Василькова

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 19.11.2012 г.№105

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 20.11. .2012г. |
| 2 | Принятие постановления главы о разработке схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения | до 20.11.2012г. |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения | до 20.11.2012 г. |
| 4 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения | до 01.12.2012г. |
| 5 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения | с 01.12.2012г.- 10.12.2012г. |
| 6 | Утверждение схемы теплоснабжения Домаховского сельского поселения | до 25.12.2012г. |